# Приложение 1

# к постановлению Администрации

# Карачаевского городского округа

# от __________  №_______

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке проектов о внесении изменений

в Генеральный план Карачаевского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Опубликование решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Карачаевского городского округа(далее - Генеральный план) и размещение указанного решения на официальном сайте Карачаевского городского округа | В течение 10 дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации, МБУ КГО «Редакция газеты «Минги Тау» |
|  | Принятие предложений заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Генеральный план | В течение 14 дней со дня опубликования решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Карачаевского городского округа (далее – Комиссия) |
|  | Рассмотрение предложений заинтересованных лиц по проекту о внесении изменений в Генеральный план | В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока направления предложений по проекту о внесении изменений в Генеральный план | Комиссия |
|  | Подготовка проекта о внесении изменений в Генеральный план на основании муниципального контракта, заключённого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а так же с учётом предложений заинтересованных лиц | До 01.09.2018 | Комиссия |
|  | Направление проекта о внесении изменений в Генеральный план в Администрацию Карачаевского городского округа | В течение 3 дней со дня подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план | Комиссия |
|  | Проведение проверки проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие техническому заданию, законодательству | Не позднее 10 дней со дня поступления проекта о внесении изменений в Генеральный план | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации |
|  | Направление проекта о внесении изменений в Генеральный план Главе Карачаевского городского округа для принятия решения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Генеральный план | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации |
|  | Согласование проекта о внесении изменений в Генеральный план Карачаевского городского округа в порядке, предусмотренном действующим законодательством | В течение срока проведения публичных слушаний | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту проекта о внесении изменений в Генеральный план | Не менее одного месяца и не более трёх месяцев со дня оповещения населения Карачаевского городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Комиссия |
|  | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Генеральный план с учётом результатов публичных слушаний и представление указанного проекта Мэру Карачаевского городского округа с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | В течении 10 рабочих дней после завершения публичных слушаний | Комиссия |
|  | Направление согласованного проекта о внесении изменений в Генеральный план (с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) на утверждение в Думу Карачаевского городского округа | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменений в Генеральный план | Мэр Карачаевского городского округа |
|  | Утверждение изменений в Генеральный план Карачаевского городского округа | В соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Думы Карачаевского городского округа | Дума Карачаевского городского округа |

| Заместитель Мэра – Управляющий делами Администрации Карачаевского городского округа | Е.И. Байрамукова |
| --- | --- |

Приложение 2

# к постановлению Администрации

# Карачаевского городского округа

# от __________  №_______

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке проектов о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о подготовке проекта о внесении в Правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа(далее – Правила землепользования и застройки) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Карачаевского городского округа | Не позднее чем по истечении 10 дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации, МБУ КГО «Редакция газеты «Минги Тау» |
| 2 | Принятие предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | В течение 14 дней со дня опубликования (размещения на сайте) сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Карачаевского городского округа (далее – Комиссия) |
| 3 | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на основании муниципального контракта, заключённого в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а так же с учётом предложений заинтересованных лиц | До 01.09.2018 | Комиссия |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Администрацию Карачаевского городского округа | В течение 3 дней со дня подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Комиссия |
| 5 | Проведение проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Карачаевского городского округа, схемам территориального планирования | Не позднее 10 дней после поступления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации |
| 6 | Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Главе Карачаевского городского округа для принятия решения о проведении публичных слушаний либо в случае несоответствия проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки вышеуказанным требованиям и документам - направление его на доработку в Комиссию | В течение 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации |
| 7 | Доработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и направление в Администрацию Карачаевского городского округа на проверку (проводится в случае возврата проекта Администрацией на доработку) | В течение 5 рабочих дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Комиссия |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта о внесении изменении в правила землепользования и застройки | Комиссия |
| 9 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учётом результатов публичных слушаний и представление указанного проекта Мэру Карачаевского городского округа с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | В течение 10 рабочих дней после завершения публичных слушаний | Комиссия |
| 10 | Принятие решения о направлении проекта в Думу Карачаевского городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта о внесении изменении в Правила землепользования и застройки | Мэр Карачаевского городского округа |
| 11 | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа | В соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Думы Карачаевского городского округа | Дума Карачаевского городского округа |

Заместитель Мэра – Управляющий

делами  Администрации  Карачаевского

городского округа 							Е.И. Байрамукова

Приложение 3

# к постановлению Администрации

# Карачаевского городского округа

Порядок

направления заинтересованными лицами своих предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Карачаевского городского округа

1. С момента опубликования постановления Администрации Карачаевского городского округа о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Карачаевского городского округа, (сообщения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Карачаевского городского округа), но не позднее срока, указанного в принятом решении, заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по проекту о внесении изменений в Генеральный план Карачаевского городского округа, по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа (далее-предложения) в Комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Карачаевского городского округа (далее-Комиссия).

Предложения могут быть направлены:

- посредством почтовой связи или лично по адресу:

369200, Карачаево-Черкесская Республика, в г. Карачаевск, ул.1-А (1 этаж),каб. №25,приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9-30 до 12-30.

- на адрес электронной почты отдела архитектуры и градостроительства Администрации Карачаевского городского округа: arhservis@mail.ru

2. Направляемое предложение должно содержать:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество ( последнее - при наличии), адрес места жительства;

- для юридических лиц: наименование юридического  лица; фамилия, имя отчество руководителя, юридический адрес, почтовый адрес;

- суть предложения ;

- подпись и дату.

Предложения должны быть логично изложены и мотивированы, текст должен быть читаемым.

3. Заинтересованное лицо  по своему усмотрению в подтверждение своих доводов вправе прилагать любые документы и материалы либо их копии. Направленные документы и материалы возврату не полежат.

4. Предложения, поступившие в Комиссию после даты окончания приема предложений, не рассматриваются. При этом лицу, направившему такое предложение, разъясняется его право высказать свое предложение в последующем, на публичных слушаниях по подготовленным проектам внесения изменений в генеральный  план, правила землепользования и застройки Карачаевского городского округа.

| Заместитель Мэра – Управляющий делами Администрации Карачаевского городского округа | Е.И. Байрамукова |
| --- | --- |